南 开 大 学

电子系统设计实战课程

开  题  报  告  评  审  表

项目题目    面向自闭症儿童的智能陪护玩偶设计与实现

成员姓名    王佳霓、李春颖、刘崇慧

学院（系、所）电子信息与光学工程学院

专业名称    电子信息科学与技术

指导教师    高  艺

南开大学研究生院

填表日期：2026年5月5日

| 项目题目 | 面向自闭症儿童的智能陪护玩偶设计与实现 |
| --- | --- |
| 项目来源 | 学生自拟题目（灵感源于高艺老师项目《基于AI的自闭症患者识别与辅助治疗》） |
| 项目组成员 | 王佳霓、李春颖、刘崇慧 |
| 项目方案 | 系统以ESP32-S3为主控，集成摄像头、麦克风及扬声器，实现：①面部表情与情绪状态实时识别；②基于OpenClaw大模型框架的自然语音交互与安抚引导；③长期行为数据记录与家长/治疗师报告生成。核心创新在于针对自闭症儿童特点定制化交互策略，辅助居家康复训练。 |
| 进度规划 | 第1–2周：需求分析、硬件选型与平台移植规划； 第3–5周：硬件焊接、传感器驱动调试及OpenClaw接口适配； 第6–8周：ASD定制化交互策略开发、情绪识别模型部署； 第9–10周：系统集成联调、用户测试与优化； 第11–12周：撰写结题报告与演示准备。 |
| 所需设备及预算 | ESP32-S3开发板（已有）、OV2640摄像头模块、麦克风及音频功放、TF卡存储模块、毛绒玩偶外壳、锂电池组等，新增采购预算约300元。 |
| 指导教师评语 | 导师签字：____________ 年 月 日 |

选 题 报 告 全 文

一、项目研究背景

（一）为什么要做这个项目？

自闭症谱系障碍（ASD，Autism Spectrum Disorder）是一种广泛性神经发育障碍，核心症状表现为社会交往障碍、沟通困难及重复局限的行为模式。根据高艺老师《基于AI的自闭症患者识别与辅助治疗》课程引用数据：我国自闭症发病率约1%，现存确诊儿童已超200万，6岁前是干预黄金期，但超过80%的患儿因发现不及时错过最佳康复时机。

当前行业存在两大核心痛点：

- 诊断难：过度依赖医生主观经验，确诊周期长，早期识别率低；

- 康复贵：专业康复师严重短缺（全国缺口超10万人），家庭经济负担沉重，居家常态化干预几乎空白。

本项目能够24小时陪伴患儿，实时监测情绪状态（焦虑、愤怒、平静等），通过自然语音交互进行安抚引导，并长期记录行为数据，为家长和康复师提供客观报告，填补居家常态化干预工具的市场空白。

（二）项目应用场景

- 居家监护场景：设备放置于患儿活动区域，实时捕捉面部表情与声音状态，情绪异常时自动报警提醒监护人，同时启动安抚流程；

- 辅助训练场景：在康复师指导方案下，设备通过预设的互动游戏（如眼神追踪练习、指令跟读、情绪表情配对）辅助患儿进行社交训练；

- 数据追踪场景：长期存储患儿情绪变化与行为数据，自动生成周/月度报告，为康复方案动态调整提供客观依据。

（三）希望通过项目掌握的核心知识

- 嵌入式系统开发：深化ESP32-S3硬件电路设计、外设驱动开发及低功耗优化能力；

- 边缘人工智能部署：掌握TensorFlow Lite Micro框架，实现轻量化情绪识别模型在MCU端的量化部署与推理优化；

- 多模态信号融合：结合计算机视觉（OV2640摄像头）与音频处理（MFCC特征提取），提升复杂家庭环境下系统鲁棒性；

- 大模型平台集成：熟练运用OpenClaw框架进行LLM调用、长期记忆管理与复杂任务编排；

- 工程规范意识：遵循医疗电子设备安全标准与数据隐私规范（GB/T 35273），培养严谨工程思维。

二、相关原理及技术依据

（一）核心技术原理

1. 面部微表情识别

摄像头实时采集患儿面部图像，经图像预处理后送入MobileNetV2轻量化卷积神经网络。网络提取面部动作单元（Action Unit, AU）特征向量，分类输出平静、开心、焦虑、愤怒、恐惧五类情绪状态，识别延迟目标≤300ms。

2. 语音情感分析

麦克风采集音频信号，提取梅尔频率倒谱系数（MFCC）特征，输入LSTM时序网络进行情感分类，识别哭声、尖叫、平静等声学状态。结合视觉通道进行多模态融合，提升焦虑/疼痛等混合状态的识别准确率。

3. OpenClaw大模型交互引擎

实现：LLM驱动的自然语言理解与生成；针对ASD儿童定制化的交互策略（简短指令、重复确认、积极强化）；长期记忆模块存储患儿偏好与行为模式，实现个性化安抚策略自适应。

4. 感知-决策-执行闭环

ESP32-S3根据多模态情绪识别结果，经OpenClaw决策层选择对应干预策略，调用TTS引擎输出安抚语音或治疗指令，形成完整的感知–决策–执行闭环，响应延迟目标≤500ms。

（二）方案选型依据

| 功能模块 | 常见实现方式 | 本项目选型及依据 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | STM32H7、ESP32-S3 | ESP32-S3：双核240MHz + AI向量指令扩展，内置WiFi/BT，价格仅为STM32H7的1/3；前期项目已完成平台验证，可直接复用。 |
| 图像采集 | OV7670、OV2640 | OV2640：200万像素，支持JPEG压缩输出，降低传输带宽；已在前期项目完成驱动适配。 |
| 情绪识别模型 | MobileNetV2、EfficientNet-Lite | MobileNetV2：参数量3.4M，经INT8量化后可在ESP32-S3的512KB SRAM内运行（Howard et al., 2017）。 |
| LLM交互框架 | LangChain、OpenClaw | OpenClaw支持端云协同、长期记忆与工具调用，适合低功耗嵌入式场景 |
| 数据存储 | 云端MySQL、本地TF卡 | TF卡本地存储：遵循GB/T 35273-2020个人信息安全规范，避免儿童隐私数据云端泄露风险。 |

三、主要研究内容

（一）硬件搭建与平台迁移

- 在 ESP32-S3最小系统板基础上，增加ASD场景专用外设（如LED情绪灯环、触觉传感器）；

- 完成OV2640摄像头、麦克风阵列、音频功放（MAX98357A）、TF卡模块的焊接与集成调试；

- 设计毛绒玩偶外壳的电气接口布局，确保尺寸≤30cm×20cm×15cm、重量≤500g。

（二）软件算法开发

- 移植前期情绪识别模型至ASD场景：扩充训练数据集，针对ASD儿童面部特征进行迁移学习微调；

- 基于OpenClaw框架开发ASD定制化交互策略模块：简短指令生成、积极强化反馈、重复确认机制；

- 开发长期记忆模块：记录患儿偏好（喜好的故事/音乐/游戏）、情绪触发规律，支持跨会话个性化；

- 实现家长/治疗师报告自动生成：汇总情绪变化趋势、关键干预事件、行为改善指标。

（三）模型训练与部署

- 在PC端使用TensorFlow训练ASD场景情绪识别模型，进行INT8量化转换（.tflite格式）；

- 在QEMU模拟器验证部署可行性，后烧录至ESP32-S3实机测试推理性能。

（四）系统测试与验证

- 压力测试：连续运行8小时，统计系统稳定性与功耗；

- 场景复现：模拟ASD患儿典型情绪波动（突然尖叫、重复动作、情绪崩溃前兆），验证系统响应延迟≤500ms及干预效果。

（五）技术路线图

【数据采集层】OV2640摄像头 + 麦克风阵列 ↓ 【特征提取层】MobileNetV2（视觉）+ MFCC-LSTM（音频） ↓ 多模态融合 【决策层】OpenClaw LLM框架（ASD定制化交互策略 + 长期记忆） ↓ 【执行层】TTS语音输出 / LED情绪灯 / 家长/治疗师报告推送

四、预期成果安排

1. 实物成果：1台功能完整的自闭症陪护智能玩偶原型机

- 尺寸≤30cm×20cm×15cm，重量≤500g；

- 支持锂电池供电，续航≥8小时；

- 内置ASD定制化交互策略，支持情绪识别、主动安抚、数据记录全功能

2. 技术指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 面部情绪识别准确率 | ≥85%（标准室内光照，100–500 lux） |
| 语音情感识别召回率 | ≥80%（环境噪声≤60 dB） |
| 系统端到端响应延迟 | ≤500ms（感知到语音输出） |
| 连续工作时间 | ≥8小时（3000mAh锂电池） |
| 本地存储容量 | ≥10000条记录（含时间戳、情绪标签、干预日志） |
| 系统稳定运行时间 | ≥8小时无崩溃（压力测试） |

3. 文档成果

硬件电路原理图（含BOM表）、嵌入式源代码（含注释）、模型训练与量化说明、系统测试报告、结题论文各1份。

五、进度与分工安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与硬件选型 | 第1–2周 | 完成需求规格说明书，确定元器件型号与采购清单，规划平台迁移方案 | 王佳霓 |
| 硬件搭建与调试 | 第3–5周 | PCB打样，完成传感器驱动调试及OpenClaw接口适配 | 李春颖 |
| 软件算法开发 | 第6–8周 | ASD定制化交互策略开发，情绪识别模型训练、量化与部署，长期记忆模块开发 | 刘崇慧 |
| 系统集成测试 | 第9–10周 | 联调各模块，测试技术指标，优化准确率与功耗，进行ASD场景模拟测试 | 全体成员 |
| 结题报告撰写 | 第11–12周 | 整理测试数据，撰写结题论文，制作演示视频 | 王佳霓、李春颖 |

六、参考文献

[1] 高艺. 基于AI的自闭症患者识别与辅助治疗[P]. 电子信息类项目式教学专题, 2026.

[2] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications[J]. arXiv:1704.04861, 2017.

[3] Espressif Systems. ESP32-S3 Series Datasheet[Z]. 2024.

[4] Daughtrey H R, et al. Incidence of mental health conditions following pediatric hospital admissions[J]. Frontiers in Pediatrics, 2024.

[5] 王磊, 张雨. 基于多模态融合的自闭症儿童情绪识别研究[J]. 自动化学报, 2025, 51(3): 45-56.

[6] TensorFlow Authors. TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on Microcontrollers[EB/OL]. https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers, 2026.

[7] GB/T 35273-2020, 信息安全技术 个人信息安全规范[S]. 国家市场监督管理总局, 2020.

[8] 刘伟. 嵌入式系统设计与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2024.

[9] David S, Owen V. Machine Learning for Microcontrollers[M]. O'Reilly Media, 2025.

[10] OpenClaw AI. OpenClaw Platform Documentation[EB/OL]. https://openclaw.ai, 2025.